BRIEFING DE PROJETO

Robô Auditor Fiscal — Validação de Escrituração ICMS

Versão 1.0  |  Fevereiro 2026

# 1. Visão Geral do Projeto

O projeto consiste na criação de um robô automatizado capaz de auditar a escrituração fiscal de entradas de uma empresa, cruzando os dados exportados do sistema ERP (Alterdata) com uma base de dados validada e auditada manualmente. O objetivo é identificar divergências de forma rápida e sistematizada, eliminando a dependência do olho humano para revisar milhares de registros.

| Cliente piloto | Ciclista (empresa do Lucro Real — varejista) |
| --- | --- |
| Regime tributário | Lucro Real |
| Escopo inicial | Entradas (notas fiscais recebidas) — ano 2025 |
| Volume de dados | ~2.585 itens (uma filial centralizadora) |
| Sistema de origem | Alterdata (ERP) |
| Fase futura | Saídas (notas fiscais emitidas) |

# 2. Objetivo

Automatizar a validação da escrituração fiscal de entradas, identificando erros de classificação tributária (NCM × CST × CFOP × base de cálculo do ICMS) antes que o arquivo SPED seja enviado ao governo. Isso garante:

- Aproveitamento correto de créditos de ICMS (recuperação tributária)

- Menor risco de autuações fiscais por classificação incorreta

- Redução drástica do tempo de auditoria manual (hoje: 1–2h por empresa)

- Geração de relatório de divergências claro e acionável para os auditores

# 3. Glossário — Siglas e Conceitos Essenciais

| Sigla | Definição |
| --- | --- |
| NCM | Nomenclatura Comum do Mercosul. Código que classifica o tipo de produto. É o pilar central de toda a validação — a partir dele derivam CST, CFOP e base de cálculo corretos. |
| CST | Código de Situação Tributária. Indica como aquele item é tributado (ex: 00 = tributado integralmente, 20 = tributado com redução de base, 60 = ICMS cobrado anteriormente / ST, 90 = outras situações). |
| CFOP | Código Fiscal da Operação. Indica a natureza da operação (venda, devolução, uso/consumo, transferência, comodato etc.). Na entrada, os CFOPs começam com '1' (estadual) ou '2' (interestadual). |
| ICMS | Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Principal imposto estadual brasileiro, incide sobre a circulação de mercadorias. |
| ST (Substituição Tributária) | Regime onde a indústria recolhe o ICMS de toda a cadeia antecipadamente. O comércio não paga nem toma crédito de ICMS nesses produtos. CST típico: 60. |
| Base de Cálculo do ICMS | Valor sobre o qual a alíquota do ICMS é aplicada. Fórmula: Valor do Item − Descontos + Despesas Acessórias + Frete + Seguro. |
| SPED / EFD | Sistema Público de Escrituração Digital. Arquivo TXT enviado ao governo com toda a movimentação fiscal. É validado pelo PVA (programa da Receita Federal) antes do envio. |
| Livrão | Nome informal para o Livro de Registro de Entradas exportado do Alterdata. Contém toda a escrituração anual da empresa. |
| Auditoria (IA) | Ferramenta interna que, a partir de uma lista de NCMs, consulta a legislação e retorna os CSTs e CFOPs equivalentes corretos para cada produto. |
| PVA | Programa Validador e Assinador da Receita Federal. Valida o arquivo SPED antes do envio, mas faz somente validações estruturais, não auditoria de mérito fiscal. |
| Lucro Real | Regime tributário onde o IRPJ e CSLL são calculados sobre o lucro efetivo. Empresas nesse regime geralmente têm obrigações acessórias mais complexas. |

# 4. Entradas (Inputs) e Saídas (Outputs)

## 4.1 Inputs

| Arquivo | Origem | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| Livrão anual (base auditada) | Exportado do Alterdata → auditado manualmente com apoio da IA Auditoria | Escrituração anual de entradas (2025) com NCM, CST, CFOP, base ICMS e valores — já validada e corrigida. Funciona como a 'biblioteca de referência'. |
| Relatório mensal de entradas | Exportado diretamente do Alterdata (dado bruto do cliente) | Movimentação mensal de entradas da empresa auditada. É o arquivo a ser confrontado contra a biblioteca. |
| Base Auditoria (IA) | Gerada pela ferramenta Auditoria a partir dos NCMs únicos | Tabela com NCM × CST correto × CFOP correto, baseada na legislação vigente e no perfil da empresa (comércio, indústria etc.). |

## 4.2 Output

Relatório de divergências com as seguintes informações por linha divergente:

- NCM do item

- CST encontrado no relatório do cliente

- CST esperado segundo a base auditada (análise combinatória)

- CFOP encontrado vs. CFOP esperado

- Base de cálculo do ICMS encontrada vs. calculada (Valor − Desconto + Acessórios + Frete + Seguro)

- Tipo de alerta: VERMELHO (erro crítico) ou AMARELO (divergência contextual — ex: uso/consumo, transferência, comodato)

# 5. Fluxo Manual Atual (AS-IS)

Este é o processo realizado hoje pelo auditor fiscal de forma manual, que o robô irá replicar e automatizar:

| # | Etapa | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Exportar Livrão | Acessar o Alterdata → módulo de escrituração → exportar o Livro de Registro de Entradas em planilha (período anual). |
| 2 | Extrair NCMs únicos | Na planilha, remover duplicatas da coluna NCM, obtendo a lista de NCMs distintos presentes na movimentação. |
| 3 | Consultar base Auditoria | Jogar os NCMs únicos na ferramenta Auditoria (IA). Ela retorna: descrição do produto, CST correto, CFOP correto — baseados na legislação e no perfil da empresa. |
| 4 | Fazer PROCV / cruzamento | Com PROCV (ou equivalente), trazer as colunas da Auditoria para o Livrão, comparando o CST/CFOP do cliente com o esperado. |
| 5 | Validar CST × NCM | Para cada linha, verificar se o CST usado pertence ao conjunto de CSTs válidos para aquele NCM (análise combinatória: ex. 00 e 20 para tributado; 60 para ST). |
| 6 | Validar CFOP | Confirmar se o CFOP da operação condiz com a natureza real da transação (venda = 1102/1202; uso/consumo = 1556; devolução = 1201 etc.). |
| 7 | Validar base de cálculo | Calcular manualmente: Valor − Desconto + Despesas Acessórias + Frete + Seguro e comparar com a base de ICMS registrada na nota. |
| 8 | Corrigir no Alterdata | Para cada divergência encontrada, acessar o Alterdata e corrigir o lançamento (CST, CFOP, base de cálculo). |
| 9 | Gerar arquivo SPED (.txt) | Após correções, exportar o arquivo SPED do Alterdata e submetê-lo ao PVA (validador do governo). |
| 10 | Enviar à Receita | Com o arquivo validado pelo PVA, transmitir o SPED ao ambiente da Receita Federal / SEFAZ. |

# 6. Fluxo Automatizado — Como o Robô Vai Operar (TO-BE)

## 6.1 Visão Geral

O robô recebe o relatório mensal bruto do Alterdata e a base auditada (biblioteca), executa os cruzamentos automaticamente e gera um relatório de divergências. O auditor humano age apenas nas divergências apontadas.

## 6.2 Etapas do Robô

| # | Etapa | Descrição |
| --- | --- | --- |
| R1 | Receber inputs | Carregar: (a) relatório mensal bruto do Alterdata e (b) base auditada (biblioteca com NCM × CST × CFOP validados). |
| R2 | Identificar perfil da empresa | Verificar cadastro: comércio, indústria ou importadora. Isso define o conjunto de CSTs válidos para cada NCM. |
| R3 | Cruzar NCM com base | Para cada linha do relatório, buscar o NCM na biblioteca e retornar CST(s) e CFOP(s) válidos. |
| R4 | Validar CST (combinatória) | Verificar se o CST do relatório está dentro do conjunto válido para aquele NCM e perfil de empresa. Se não estiver → ALERTA VERMELHO. |
| R5 | Validar CFOP | Verificar se o CFOP do relatório é compatível com o NCM e natureza esperada. Se divergir → ALERTA (vermelho ou amarelo conforme contexto). |
| R6 | Validar base de cálculo | Recalcular: Valor − Desconto + Despesas Acessórias + Frete + Seguro. Comparar com a base registrada. Divergência → ALERTA VERMELHO. |
| R7 | Classificar alertas | Vermelho: erro de tributação (ex: item tributável como ST, ou ST como tributável). Amarelo: divergência contextual que requer análise humana (comodato, transferência, uso/consumo). |
| R8 | Gerar relatório final | Exportar planilha/relatório com todas as linhas divergentes, tipo de alerta, campos com erro e valores esperados vs. encontrados. |

# 7. Regras de Negócio e Lógica de Validação

## 7.1 Validação do CST

O CST é composto de 3 dígitos. O 1º dígito indica a origem do produto (nacional, estrangeiro etc.). Os 2º e 3º dígitos indicam a situação tributária. As combinações válidas dependem do perfil da empresa:

| CST | Significado | Aplicável a |
| --- | --- | --- |
| X00 | Tributado integralmente | Comércio e Indústria |
| X20 | Tributado com redução de base de cálculo | Comércio e Indústria |
| X10 | Tributado e com ST (misto) | Indústria |
| X30 | Isento ou não tributado e com ST | Indústria |
| X40 | Isento | Comércio e Indústria |
| X50 | Suspensão do ICMS | Comércio e Indústria |
| X60 | ICMS cobrado anteriormente por ST | Comércio (produto ST) |
| X90 | Outras (uso/consumo, comodato, transferência) | Todos |

## 7.2 Fórmula da Base de Cálculo do ICMS

Base de Cálculo = Valor do Item  −  Descontos  +  Despesas Acessórias  +  Frete  +  Seguro

Esta fórmula é universal para todas as entradas no escopo deste projeto. O robô deve recalculá-la e comparar com a base informada na nota fiscal. Qualquer diferença deve gerar alerta VERMELHO.

## 7.3 Regras de Alerta por Campo

| Campo | Regra de Validação | Ação do Robô |
| --- | --- | --- |
| CST | CST do relatório não está no conjunto válido para o NCM + perfil da empresa | ALERTA VERMELHO — apontar CST encontrado, CST(s) esperado(s) e NCM |
| CFOP | CFOP não condiz com a natureza da operação derivada do NCM | ALERTA VERMELHO ou AMARELO — vermelho se for tributação errada, amarelo se for contexto especial (uso/consumo, comodato, transferência) |
| Base ICMS | Base calculada difere da base registrada | ALERTA VERMELHO — exibir diferença em R$ |
| Operações especiais | CFOP aponta para comodato (1908), transferência, uso/consumo (1556), devolução (1201) etc. | ALERTA AMARELO — sinalizar para análise humana, não classificar como erro definitivo |
| Produto ST com base | CST = X60 (ST) mas tem base de ICMS registrada | ALERTA VERMELHO — produto ST não deveria ter base de crédito de ICMS |
| Produto tributável sem base | CST = X00 ou X20 mas base de ICMS é zero | ALERTA VERMELHO — produto tributável deveria ter base de ICMS |

# 8. Fontes de Dados e Bases de Consulta

| Base | O que fornece | Onde consultar |
| --- | --- | --- |
| Auditoria (IA) | NCM → CST correto + CFOP correto + descrição, baseado na legislação | Ferramenta interna — configurar perfil da empresa antes de rodar |
| Tabela NCM | Descrição completa de cada código NCM | Receita Federal: Tabela NCM (disponível em PDF oficial ou sites de consulta legislativa) |
| Tabela CST | Significado de cada código CST e sua aplicação | Pesquisa em base legal na internet (legislação do ICMS por estado ou tabela SINIEF) |
| Tabela CFOP | Natureza de cada código de operação fiscal | Receita Federal / SEFAZ — tabela CFOP oficial; também disponível em sites especializados de legislação fiscal |
| Inscrição Estadual | Perfil da empresa: comércio, indústria, importadora | Consulta no site da SEFAZ do estado pelo CNPJ |
| Alterdata (ERP) | Livrão de entradas e saídas da empresa | Acesso direto ao sistema via VPN/cabo — exportar relatório pelo botão disponível no módulo fiscal |

# 9. Riscos, Limitações e Pontos de Atenção

## 9.1 Análise Combinatória de CSTs

O mesmo NCM pode ter múltiplos CSTs válidos dependendo da origem do produto e do contexto da operação. O robô deve implementar análise combinatória (não apenas um CST fixo por NCM) para reduzir falsos positivos. Sem isso, estimativa de 50+ alertas amarelos para cada 10 erros reais.

## 9.2 Operações Contextuais (Alertas Amarelos)

Certas operações não são capturáveis apenas pelo NCM, pois dependem de contexto contratual ou operacional:

- Comodato (1908): mercadoria entra na empresa mas não é dela; ICMS não se aplica.

- Uso/consumo (1556): a empresa comprou o item para uso interno, não para revenda.

- Transferência entre filiais: não gera débito/crédito de ICMS em alguns estados.

Nesses casos, o robô deve disparar ALERTA AMARELO (não vermelho), indicando que análise humana é necessária.

## 9.3 Escopo Inicial — Apenas Entradas

O protótipo inicial foca exclusivamente nas notas de entrada. As saídas serão tratadas em fase posterior e têm maior complexidade (ex: incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, operações isentas de PIS/COFINS para clientes de Manaus).

## 9.4 Limitação do PVA

O PVA (validador do governo) faz apenas validação estrutural do arquivo SPED, não validação de mérito fiscal. Portanto, não substitui a auditoria proposta neste projeto.

# 10. Escopo Futuro — Saídas

A fase 2 do projeto contemplará a validação das notas fiscais de saída (emitidas pela empresa). Pontos de atenção adicionais para essa fase:

- Verificação de débito de ICMS: ao contrário das entradas, nas saídas o foco é no débito gerado.

- Zona Franca de Manaus: operações para clientes em Manaus podem ter isenção de ICMS, PIS e COFINS — regras específicas por produto e CFOP.

- Incentivos fiscais estaduais: produtos com redução de base de cálculo ou isenções específicas do Amazonas.

- PIS e COFINS: o Marcelo indicou que esta será a próxima camada de validação após ICMS.

Documento gerado com base em reunião de briefing  |  Fevereiro 2026  |  Uso interno